Zamawiający:

Gmina Dobryszyce

97-505 Dobryszyce, ul. Wolności 8

tel. 44/ 681 11 93

NIP: 772-225-99-98

REGON: 590647977

http://dobryszyce.biuletyn.net

e-mail: przetargi@dobryszyce.pl                                                Dobryszyce 24.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Gmina Dobryszyce, ul. Wolności 8, 97 – 505 Dobryszyce, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,

przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn.:

„ Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

Przedmiot umowy podzielono na dwa etapy:

- etap I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,

- etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla etapu I w  zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z nadzorem autorskim.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Uprawnienia do pełnienia funkcji uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i   rozporządzenia

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

( Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) - uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców

zagranicznych uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej

wskazanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zobowiązany będzie

do  nadzorowania prac w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, związanych z

„ Przebudową i rozbudową zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko

wraz z budową  sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

Szczegółowy zakres prac, który będzie do wykonania w ramach wskazanego na

wstępie zadania, został wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z

załącznikami oraz zmianami do PFU dostępnym na stronie internetowej

Zamawiającego, tj.: http://dobryszyce.biuletyn.net w zakładce Przetargi –

„ Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i

wybuduj ” - ( data Ogłoszenia o zamówieniu - 02.02.2022 r. ).

2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki od dnia

podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania obejmującego

„ Przebudowę i rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj

i  wybuduj ”. Termin zakończenia prac, wskazany w Specyfikacji  Warunków

Zamówienia na „ Przebudowę i rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w

miejscowości Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj

i  wybuduj ” – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Termin może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji

zamówienia na roboty budowlane.

3. Warunki gwarancji: nie dotyczy.

4. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury.

5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował

następującymi kryteriami:

Cena oferty ( C ) – 100%

Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto obejmującą

podatek od towarów i usług ( VAT ) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

Sposób oceny ofert:

W kryterium „ cena oferty ”, dla pełnienia funkcji Inspektora nadzoru  inwestorskiego

w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,

zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba                           Cn

zdobytych ( C ) =   ---------------      x 100 x waga kryterium 100%

punktów                        Cb

Gdzie:

Cn – cena najniższa brutto wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena brutto oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100 – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „ cena ” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „ cena oferty ”.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie

dokumentów i oświadczeń ( np.: posiadanie koncesji, zezwolenia itd. ):

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej;

- wypełniony Formularz ofertowy w oparciu o Załącznik Nr 1 do niniejszego

Zaproszenia;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednią osobą ( kadrą techniczną ) zdolną do wykonania zamówienia  tj: osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie wymagane

przepisami prawa budowlanego w specjalności adekwatnej do wykonywanego

zakresu w branży tj.:

a)  dysponuje 1 osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą określone przepisami Prawa

Budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm. ) i rozporządzenia Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) uprawnienia budowlane w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych , wraz z przynależnością do właściwej Izby

Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w  rozumieniu ustawy z dnia

15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 )  lub równoważne odpowiadające

im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o dostarczone dokumenty

wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do

składania  ofert.

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści               –  stanowi Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu

Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, wraz  z

wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 6, umieścić w zabezpieczonej

kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres

Wykonawcy, z dopiskiem: Oferta na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w  specjalności instalacyjnej w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,

dotyczącej „ Przebudowy i rozbudowy zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i  wybuduj ”.

2) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub

innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty.

9. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, tj.: w Urzędzie

Gminy Dobryszyce, ul. Wolności 8, 97 – 505 Dobryszyce, nie później niż do dnia

31 marca 2022 r. do godz. 10:00.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać

swoją ofertę.

10.  Postanowienia końcowe:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego lub będzie przekraczać środki, jakimi Zamawiający dysponuje na realizację Zadania.

5) Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania.

7) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę Zaproszenia,

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie do składania ofert.

8) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

9) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub przeprowadzi we wskazanym przez siebie terminie negocjacje z tymi Wykonawcami. Wykonawcy składający oferty dodatkowe lub biorący udział w negocjacjach nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

10) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

11) Zamawiający może także wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego Zaproszenia.

12) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13) Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

14) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt 13) lit. c);

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem ppkt 13) lit. b).

15) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

16) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o

udzielenie zamówienia.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,

dotyczącej „ Przebudowy i rozbudowy zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i  wybuduj ”.

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobryszyce reprezentowana przez Wójta Gminy Dobryszyce.

3) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: magdalena@kuszmider.com.pl.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł  netto na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,   dotyczącej „ Przebudowy i rozbudowy zbiorczej oczyszczalni ścieków w

miejscowości   Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i

wybuduj ”,  prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej                     z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach                    o archiwizacji.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania..

Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

2) Załącznik Nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

3) Załącznik Nr 3 - Wzór Umowy.

Wójt Gminy

mgr Małgorzata Dzwonek

Załącznik Nr 1

do Zaproszenia do składania ofert

FORMULARZ   OFERTOWY

1. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Dobryszyce, ul. Wolności 8,

97-505 Dobryszyce.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

-  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,

przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn.:

„ Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

3. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Adres......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

NIP: .................................................. REGON: ....................................................................

Tel/fax: .............................................................. E-mail: ......................................................

4. Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu umowy za wynagrodzeniem w wysokości:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Cena netto ………………….……………. zł

Podatek VAT: ……………….…………… zł

Cena brutto ……………….…………….. zł

Słownie brutto …………………………………………………………………………………. zł

UWAGA!

Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, podaje tylko cenę brutto i składa w wierszu poniżej oświadczenie: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna ( nie prowadząca działalności gospodarczej ), której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku odprowadzenia należytych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz innych obciążeń podatkowych, Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie w/w obciążenia.

5. Oświadczam, że podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie w okresie

ważności umowy.

6. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania

przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami

Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Przyjmujemy przekazane dokumenty

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia

zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

8. Oświadczam, że załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

9. Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

4..............................................................................................................................................

5..............................................................................................................................................

...........................................                                    .............................................................

( miejscowość, data )                                        ( pieczęć i podpis osoby uprawnionej )

Załącznik Nr 3

do Zaproszenia do składania ofert

UMOWA ( Wzór )

zawarta w dniu ………..…… 2022 roku w Dobryszycach pomiędzy:

Gminą Dobryszyce z siedzibą w Dobryszycach, 97-505 Dobryszycach ul. Wolności 8,

NIP: 772 - 225 – 99 - 98

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobryszyce Panią Małgorzatę Dzwonek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobryszyce – Pani Małgorzaty Szewczyk, zwaną dalej „ Zamawiającym ”

a ………………………………………………………..…………………………………

NIP: ………………………… REGON: …………………………….

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą ”.

§ 1

- Przedmiot umowy, dotyczy wykonania usługi, polegającej na: Pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Nadzór inwestorski prowadzony będzie wg następujących specjalności:

1) sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych,

przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn.: „ Przebudowa i rozbudowa

zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko wraz z budową sieci

kanalizacyjnej w formule  zaprojektuj i wybuduj ”.

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do nadzorowania realizacji prac w takich

odstępach czasu, aby była zachowana skuteczność nadzoru. Inspektor Nadzoru

zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren wykonywania prac na każde

żądanie Zamawiającego.

§ 2

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i  wybuduj ”. Termin zakończenia prac – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

§ 3

1.    Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych będzie pełnił Pan …………………… wpisany do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa w ………………. pod numerem ewidencyjnym

………………………….........................

- Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, należy w szczególności

sprawowanie nadzoru nad realizacją prowadzonych przez Zamawiającego robót, o których mowa w § 1 w zakresie i na zasadach ustalonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, udział w czynnościach odbiorowych oraz wizytacja budowy przez cały okres trwania umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialny jest za jakość oraz staranność w

należytym wykonaniu powierzonej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w sposób fachowy, kierując się własną wiedzą i osądem.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w granicach posiadanego w ramach niniejszej

umowy umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy zawartej z Wykonawcą na realizację zadania pn.:  „ Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko  wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj ”.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego podczas odbioru końcowego inwestycji składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania inwestycji.

- W okresie realizacji zadania inwestycyjnego do obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie nadzoru i kontrolę zgodności realizacji zadania z zawartą umową, dokumentacją projektową, wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót,

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót,

- dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

- kontrola zgodności dostaw i montażu zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,

- sprawdzanie jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i zagrożeniach występujących podczas realizacji prac montażowych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości montowanych urządzeń, lub zwiększenie kosztów oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych;

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

10) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania

dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

11) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia

niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na

zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych

ważnych sprawach finansowych i prawnych,

12) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych

w nim rozwiązań,

13) udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji

zamówienia,

14) udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie

trwania inwestycji,

15) udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami

samorządowymi i mieszkańcami,

16) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,

17) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac, sprawdzanie zestawień wykonawcy,

wartości zakończonych i odebranych robót, potwierdzanie kwot do wypłaty,

18) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony

środowiska naturalnego,

19) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP,

20) żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z

zamówieniem i przepisami BHP,

21) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób

zatrudnionych przez wykonawcę realizującego przedmiotową inwestycję,

22) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk

odkrytych przez wykonawcę na placu budowy,

23) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia

robót i ich obmiaru,

24) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu

budowy bez względu na to, czy od wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w

ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede

wszystkim:

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ze wskazanych przez wykonawcę

źródeł,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest

producenta,

c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz

uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy

przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich

jakości,

25) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach

oraz ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

26) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów

częściowych i końcowego robót,

27) opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające

się do usunięcia,

28) potwierdzanie aktualnego stanu prac w razie przerwy oraz w innych wypadkach, gdy

zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości prac w zakresie niezbędnym do

rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,

29) gromadzenie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów dotyczących

prowadzonych prac montażowych, protokołów, ustaleń, kompletu niezbędnych

dokumentów do przeprowadzania odbiorów częściowych, końcowego itp.,

30) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do rozliczeń

częściowych  i końcowego rozliczenia inwestycji,

31) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości

dokumentów przedstawionych przez wykonawcę wymaganych przez

Zamawiającego, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

32) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym inwestycji poprzez

potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokole odbioru końcowego,

sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót przez wykonawcę,

33) poświadczenie terminu zakończenia robót,

34) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem,

35) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz inne

instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń

pokontrolnych,

36) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

- W okresie trwania okresu gwarancyjnego do obowiązków Inspektora nadzoru będzie należało w szczególności:

- udział w pracach komisji powołanych do dokonywania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanego zadania, objętego pełnionym nadzorem inwestorskim i, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na zrealizowanym zadaniu,

- nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

- ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

- sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązany

jest do uczestnictwa we wszelkich działaniach i czynnościach podejmowanych przez

Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane

w ramach umowy, o której mowa w § 3 ust. 4, w sytuacji stwierdzenia wad i usterek

wykonanego przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

6) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 4

Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkie niezbędne materiały informacje potrzebne do wykonania przedmiotu umowy będącej w posiadaniu Zamawiającego.

§ 5

- 1. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przysługuje z tytułu wykonania umowy

- wynagrodzenie:

- za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w

kwocie: ………………. złotych brutto (słownie: ……………………………………..

………………………………………………………………………………………….).

- 2. Wymieniona w ust. 1 wysokość wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty i zobowiązania Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 3.   Zapłata należności z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi po przedłożeniu

- przez Inspektora nadzoru inwestorskiego faktury/rachunku w terminie do 30 dni od jej/jego otrzymania przez Zamawiającego.

- 4.  Podstawę do wystawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego faktury/rachunku,                           o której/którym mowa w ust. 3, stanowi protokół odbioru częściowego/końcowego robót, wykonanych przez Wykonawcę inwestycji.

- 5.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazane w wystawionej/wystawionym fakturze/rachunku.

§ 6

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego, zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego, zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego, zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 5).

4) Zamawiający, zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, karę

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

2.  Zamawiający, zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) z faktury wystawionej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje w całości szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych do wysokości

faktycznie poniesionej szkody.

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wymaga zachowania formy pisemnej oraz możliwe jest w terminie 30 dni od powzięcia przez stronę odstępującą informacji o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego, nie wykonuje obowiązków, wynikających z umowy, w szczególności w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy wizytacjami na terenie budowy, trwa więcej niż 5 dni.

§ 7

Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty:

- zmiana sposobu wykonania umowy,

- zmiana zakresu przedmiotu umowy,

- zmiana wynagrodzenia,

- zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany osobowe.

Zmiana postanowień umowy jest możliwa w następstwie:

- Wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa, lub wystąpienia uzasadnionych przyczyn spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mogłyby wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, na jakość realizacji zamówienia, uniemożliwiających realizację

zamówienia w pierwotnie ustalony sposób.

- Zmiany stawki podatku od usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od usług  o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku.

- Wstrzymania robót przez właściwy organ.

- Wystąpienia zmiany terminu zakończenia przez wykonawców robót budowlanych prac, zmiany terminu realizacji projektu. Zmiana taka nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, jak również wystąpienia innych utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności spowodowanych przez osoby trzecie.

- Ujawnienia wad i błędów dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wystąpienia okoliczności prawnych i technicznych uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i zasadami sztuki budowlanej.

- Zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest możliwe.

- Wystąpienia konieczności zmian polegających na rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiana w tym zakresie jest możliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wystąpienia opóźnień w dokonaniu stosownych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy nie będących następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymają lub opóźnią realizacją przedmiotu umowy, o ile wykonanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego.

- Zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymizujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

- Dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o

dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 8

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail), oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak też dane osobowe podwykonawców oraz przekazane dane pracowników Wykonawcy (podwykonawcy) (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak również dane osobowe osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane, będą przetwarzane, w celu realizacji niniejszej umowy i mogą być przekazywane, do dalszego przetwarzania, bez zgody drugiej Strony, zgodnie                              z obowiązującymi przepisami. Wskazane w ust. 1 dane, zostaną przekazane do Rejestru Umów, publikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobryszyce, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 w/w Rozporządzenia.

4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić je drugiej Stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę.

5.Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych przepisami prawa.

6. Strony po zakończeniu niniejszej umowy i po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją zobowiązane są usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy.

§ 9

We wszystkich prawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora nadzoru inwestorskiego.

…...............................................................                                    …………………………………………

( Zamawiający )                                     		       (  Wykonawca  )

…......................................................

( Kontrasygnata Skarbnika )