[image: image1.png]&
C
v

="




                  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
                         „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce ”

ROZDZIAŁ IV SWZ
WZÓR UMOWY

                       W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


                                                                                                                                                 WZÓR UMOWY

                                                                       UMOWA 
zawarta w dniu …………………. 2022 roku w Dobryszycach pomiędzy:

Gminą Dobryszyce z siedzibą w Dobryszycach, 97 - 505 Dobryszycach ul. Wolności 8,

NIP: 772 - 225 - 99 - 98

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobryszyce Panią Małgorzatę Dzwonek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobryszyce – Pani Małgorzaty Szewczyk, zwaną dalej „Zamawiającym”
a: …………………………………………………………………………..........................................................................................
NIP: …………………….............
REGON: ……………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………...............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) na wybór wykonawcy do wykonania zadania pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce ” zawiera się umowę o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest:  „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce ” według poniższego wyspecyfikowania:
 Część I przedmiotu zamówienia –  Osiedle Biała Góra.
1) budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego z proj. złącza sterującego zasilanego z istn. złącza SKV-3/2+2P nr 5-1042-05-01, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Biała Góra, gm. Dobryszyce, dz. nr 2378/63, 708, 2378/6 obręb Dobryszyce.    

Zakres zamówienia obejmuje:

a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=451 (515) m,

b) montaż złącza sterującego RSOU – 1 szt.,

c) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 8 szt.,

d) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 8 szt.,

e) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 8 szt.

2) budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego z proj. złącza sterującego zasilanego z istn. złącza SKV-3/2+2P nr 5-1042-05-01, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Biała Góra, gm. Dobryszyce, dz. nr 2378/63, 708, 2378/85 obręb Dobryszyce.    

Zakres zamówienia obejmuje:

           a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=476 (548) m,

           b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 9 szt.,

           c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 9 szt.,

           d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 9 szt.

   3)    budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego z proj. złącza sterującego 

           zasilanego z istn. złącza SKV-3/2+2P nr 5-1042-05-01, zainstalowanie słupów  

          oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Biała Góra, gm. Dobryszyce, 

           dz. nr 2378/63, 708, 2376/2 obręb Dobryszyce.    

Zakres zamówienia obejmuje:

           a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=687 (775) m,

           b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 11 szt.,

           c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 11 szt.,

           d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 11 szt.

         Część II przedmiotu zamówienia – Blok Dobryszyce.

1) budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego z istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej nr 5-0994, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Klonowa, gm. Dobryszyce, dz. nr 495/12,  495/13, 495/14 obręb Blok Dobryszyce,

            Zakres zamówienia obejmuje:

           a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=341 (405) m,

           b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 7 szt.,

           c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 7 szt.,

           d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 7 szt.

2) budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego zasilenie jej z istn. słupa 

            oświetlenia ulicznego, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi 

            w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Dębowa, gm. Dobryszyce, dz. nr 499/17, 500/4, 500/5, 

            536/4, 536/3, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 541/5, 541/6, 541/7, 541/10, 541/8 obręb Blok Dobryszyce,
Zakres zamówienia obejmuje:

            a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=359 (423) m,

            b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 8 szt.,

            c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 8 szt.,

            d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 8 szt.

     3)   budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego zasilenie jej z istn. słupa 

            oświetlenia ulicznego, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi 

            w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Sosnowa, gm. Dobryszyce, dz. nr 543/14, 544/1 obręb 

            Blok Dobryszyce,
            Zakres zamówienia obejmuje:

            a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=340 (388) m,

           b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 6 szt.,

            c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 6 szt.,

            d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 6 szt.

     4)    budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego zasilenie jej z istn. słupa 

            oświetlenia ulicznego, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi 

            w miejscowości Blok Dobryszyce ul. Wiosenna, gm. Dobryszyce, dz. nr 499/17, 500/13, 

            536/10, 538/3 obręb Blok Dobryszyce,
Zakres zamówienia obejmuje:

            a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=311 (359) m,

            b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 6 szt.,

            c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 6 szt.,

            d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 6 szt.

     5)    budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego z projektowanego złącza 

            sterującego zasilanego z istn. złącza ZK1+ZP1A nr 5-0213-01-13, zainstalowanie słupów 

            oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Blok Dobryszyce ul. 

            Dobryszycka, gm. Dobryszyce, dz. nr 520 obręb Blok Dobryszyce,

Zakres zamówienia obejmuje:

a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=47(63) m,

          b) montaż złącza sterującego RSOU – 1 szt.,

          c) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 2 szt.,

          d) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 2 szt.,

          e) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 2 szt.

         Część III przedmiotu zamówienia – Osiedle Zalesiczki. 

     1) budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego zasilenie jej z istn. słupa 

         oświetlenia ulicznego, zainstalowanie słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi w 
         miejscowości Zalesiczki, gm. Dobryszyce, dz. nr 204 obręb Dobryszyce, dz. nr 509/18, 509/25 obręb 
         Zalesiczki.    
         Zakres zamówienia obejmuje:
         a) budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2: lc=262 (310) m,

         b) budowę słupów ośw. stalowych h=7m – 6 szt.,

         c) montaż wysięgnika jednoramiennego l m/1m100 – 6 szt.,

         d) montaż opraw oświetleniowych LED 53W – 6 szt.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział V SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dostawa i montaż urządzeń nastąpi na obszarze gminy Dobryszyce  w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego określonych w Rozdziale V SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca odpowiada za montaż oświetlenia przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje 
poprawną realizację przedmiotu zamówienia. 
5. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy 
technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w obowiązujących przepisach i postanowieniach SWZ. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. 
§ 2

1. Realizacja przedmiotu umowy ( dotyczy wszystkich części przedmiotu umowy ),  o którym mowa w § 1  

    nastąpi: w terminie  3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę uważa się datę zgłoszenia przez  

    Wykonawcę gotowości odbioru robót, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Termin zakończenia określony w ust. 1 może ulec zmianie odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn,    

    w przypadku wystąpienia:
1) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

2) opóźnień z powodu przerwy w wykonaniu robót spowodowanej wyjątkowo niesprzyjającymi 
     warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku),
3) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, spowodowanej w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i urządzeń,
4) opóźnienia z tytułu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,

5) okoliczności wymienionych w § 13 ust. 2 Umowy.
4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 
    podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym że  

      maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy równy będzie 
      okresowi przerwy lub postoju.
§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług,  w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.  

3. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu:  …………………………………………………………………………………………………..który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów. 

4. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 3 , bez akceptacji umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana akceptacja umowy przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyrazi zgody na umowę z podwykonawcą w szczególności: 

a) w 
sytuacji, w której przynajmniej część wynagrodzenia należnego podwykonawcom będzie wymagalna po dacie wymagalności należności dla wykonawcy;
b) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia wykonawcy;
c) umowa podwykonawcza będzie przewidywała termin wykonania prac dłuższy niż termin wynikający z niniejszej umowy; 

d) suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych przekroczy kwotę wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy; 

e) umowa podwykonawcza będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, przepisami powszechnie obowiązującymi lub zasadami współżycia społecznego. 

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana akceptacja Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 5 i 6  powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób  i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców. 

11. Zamawiający i wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, którego umowę Zamawiający zaakceptował w sposób określony w ust. 5. 

12. Solidarna odpowiedzialność o której mowa w ustępie poprzedzającym nie obejmuje podwykonawców: 
a) z którymi wykonawca nie podpisał umowy w formie pisemnej; 

b) z którymi wykonawca podpisał umowę w formie pisemnej, jednak nie została ona zgłoszona do akceptacji zamawiającego; 

c) z którymi wykonawca podpisał umowę w formie pisemnej i została ona zgłoszona do zamawiającego jednak nie wyraził on na nią zgody w trybie postanowień ust. 5. 
§ 4

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy; 

2) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

3) zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót; 

4) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), w szczególności Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie; 

5) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa  w § 1, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia;

6) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:  
- deklaracji zgodności  CE, 
- atestów lub innych dokumentów potwierdzających wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, 
- instrukcji użytkowania. 

7) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

8) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, 
10) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru,
11) Wykonawca odpowiada za zajęty teren i zobowiązany jest do doprowadzenia go do porządku po zakończeniu realizacji zamówienia, w terminie określonym w §2 ust. 1,
12) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia, 13) ponoszenia odpowiedzialności za działania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za działania własne, 
14) Wykonawca dopełni wszelkich czynności związanych z zajęciem pasa drogowego z właściwymi zarządcami dróg, 
15) oznakowania terenu na którym będzie wykonywane zamówienie zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich prac i czynności z tym związanych,
16) współdziałania z inspektorem nadzoru budowlanego powołanym dla realizacji zadania przez Zamawiającego,
17) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o uszkodzeniu mienia, nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach w trakcie realizacji zamówienia,
18) Wykonawca opracuje i wdroży projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót a także dopełni wszelkich czynności związanych z zajęciem pasa drogowego z właściwymi zarządcami dróg,

19) wykonania kosztorysu powykonawczego i sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia w 3 egz. 20) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia przed upływem ważności poprzedniego i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający dalsze posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, pod rygorem rozwiązania umowy.
§ 5
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) niezwłocznego przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu 
    Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia, 

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 

c) dokonanie odbioru wykonanych prac,
d) regulowanie płatności na rzecz Wykonawcy na zasadach określonych w umowie. 

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac, 

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku opraw, prac montażowych, koszty ewentualnych uzgodnień, opinii czy ekspertyz. 

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy tj.:
Część I - …………………………. zł brutto ( słownie: …………………………………………………………………………………. zł )

w tym za:

	Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	   Zakres zamówienia
	  Wartość netto
           [ zł ]
	       Wartość    
    podatku VAT

            [ zł ]
	    Wartość     
      brutto

        [ zł ]

	  1. 
  
	Biała Góra 1 - odcinek o długości 515 m.
	
	
	

	  2.
	Biała Góra 2 - odcinek o długości 548 m.
	
	
	

	  3.
	Biała Góra 3 - odcinek o długości 775 m.
	
	
	

	
	        RAZEM [ zł ]
	


Część II - …………………………. zł brutto ( słownie: ………………………………………………………………………………… zł ) 
w tym za:

	Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	    Zakres zamówienia
	     Wartość   
       netto

        [ zł ]
	     Wartość    
 podatku VAT

         [ zł ]
	Wartość     
   brutto

     [ zł ]

	  1. 

	ul. Klonowa - odcinek o długości 405 m.
	
	
	

	  2. 

	ul. Dębowa - odcinek o długości 423 m.
	
	
	

	  3. 

	ul. Sosnowa - odcinek o długości 388 m.
	
	
	

	  4. 

	ul. Wiosenna - odcinek o długości 359 m.
	
	
	

	  5. 

	ul. Dobryszycka - odcinek  o długości 63 m. 
	
	
	

	
	       RAZEM  [ zł ] 
	


Część III - …………………………. zł brutto ( słownie: ……………………………………………………………………………….. zł ) 
w tym za:

	Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	   Zakres zamówienia
	  Wartość netto
           [ zł ]
	       Wartość    
    podatku VAT

            [ zł ]
	    Wartość     
      brutto

        [ zł ]

	  1. 
  
	Odcinek o długości 310  m.
	
	
	

	
	       RAZEM  [ zł ]
	


2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy  bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę. 
§ 8
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się fakturą końcową dla każdej
części, na którą Wykonawca złożył ofertę,
2. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego  przedmiotu, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 10 umowy. 

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną przez danego Podwykonawcę część przedmiotu umowy ( o ile przedmiot umowy realizowany jest z udziałem podwykonawców ). 

5. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpocznie swój bieg po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane, 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 5. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o której mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa  w ust. 10 pkt 2). 

14. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

15. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 a ust. 1a ustawy  o podatku od towarów i usług. Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

16. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

17. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

20. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 2, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
§ 9

1. Strony przewidują jeden odbiór końcowy -  dla każdej części, na którą Wykonawca złożył ofertę - stanowiący podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w z § 8 ust. 1 umowy.   

2. Za termin wykonania umowy rozumie się datę zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru bez stwierdzenia wad istotnych, przez które w umowie rozumie się wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin do usunięcia wad. Za termin wykonania umowy rozumie się wówczas datę zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu wad istotnych. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

4 Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia dla każdej z części na którą Wykonawca złożył ofertę.
5. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru  po zakończeniu o zakończeniu wszystkich prac. 

6. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru. Termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia zgłoszenia o którym mowa w ust. 5. 

7. Zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie podlegają obowiązkowemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiału nie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru koszt jego wymiany (usunięcie i wbudowaniu materiału poprawnego tj. zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.
8. Podczas odbioru końcowego stosowane będą następujące zasady: 

1) jeżeli zamawiający stwierdzi wady istotne nie dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia; 

2) jeżeli zamawiający stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania  z przedmiotu zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia  z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 1 lit b umowy; 
3) jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy lub 

b) żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

9. W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 1) oraz pkt 3 lit. b) terminem wykonania zamówienia przez wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a)  będzie data odbioru po usunięciu wad istotnych.  
§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu całości zamówienia dla każdej części , na którą Wykonawca złożył ofertę w wysokości 0,2 % ustalonego w § 7 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1
b) za zwłokę w usunięciu usterek  dla każdej części , na którą Wykonawca złożył ofertę stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % ustalonego w § 7 ust. 1 całości wynagrodzenia umownego brutto – liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 30% całości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 1.

c) za odstąpienie od umowy dla każdej części , na którą Wykonawca złożył ofertę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcy w wysokości 30 % ustalonego w § 7 ust. 1 całości wynagrodzenia umownego brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną dla każdej części , na którą Wykonawca złożył ofertę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego– w wysokości 30 % ustalonego w § 7 ust. 1 całości wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % ustalonego w § 7 ust. 1 całości wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli producent materiałów, sprzętu, produktu użytego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub urządzenie, produkt, dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta.    

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych opraw oraz wadliwie wykonanych prac. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek przedmiotu umowy. 

4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. 
5. Czas usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy. 

6. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony  w spisanym w protokole. Protokół musi zawierać co najmniej: 

a) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki, 

b) rodzaj wady, awarii lub usterki, 

c) adres lokalizacji, 

d) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych. 

7. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 6, każdorazowo Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki. 

8. W przypadku wystąpienia wad materiałów, urządzeń, sprzętów, produktów lub wykonanych prac, które się powtórzą 3 razy, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy. 

9. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Wykonawcy. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

11. Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej. 

12. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na montaż i wszystkie materiały wynosi 60 miesięcy. 
13. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
14. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.  
15. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, 

c) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawca przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została Zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym,
e) rzecz  ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy. 

16. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy dla każdej części , na którą Wykonawca złożył ofertę.
17. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 Kodeksu cywilnego. 

§ 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla każdej części, na którą składa ofertę w wysokości 5% ceny oferty, w wysokości :

Część I -    ………………………………….. zł

Część II -   ………………………………….. zł

Część III - …………………………………… zł

     co stanowi kwotę ……..…………….. zł ( słownie: ………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł )
 w formie ………………………………………………………………………… .

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane Zamawiający  pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia, która jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi za wady.

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy.
5. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.
6. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie rękojmi lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbędny do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 ma obowiązek przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad lub usterek.
§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 

    nieważności takich zmian.

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy w 

    następujących okolicznościach:

    1) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, rozwiązań  

         technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
         jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie 
         terminu realizacji Przedmiotu umowy,

    2) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych polegających na jej 
         niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte 
         wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do je dostosowania do zasad wiedzy 
         technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca 
         przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,

    3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na 
         zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do 
         nowych przepisów,

    4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub 
         specyfikacjach technicznych warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować 
         niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do 
          dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,

     5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 
          inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

     6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie 
          trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia 
          wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i 
          należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,

     7) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie 
          przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego 
          wykonania Umowy.

    3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1-5 i 7 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na 
         pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, 
         terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

    4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty 
         Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 na 
         warunkach tam określonych.

    5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 , jeżeli zmiana przewiduje wykonanie dostaw lub robót 
          zamiennych , dodatkowych lub zaniechanych wykonanie przewidzianych w nich dostaw lub robót 

          musi być stwierdzone w Protokole konieczności.

    6. W przypadku wystąpienia dostaw lub robót określonych w ust. 5 do Protokołu konieczności 
        Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy. A w przypadku braku w nim cen 
        jednostkowych takich dostaw lub robót w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót 
        opracowany metodą szczegółową wg danych wyjściowych przyjętych do opracowania Kosztorysu 
        ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny czynników produkcji, ceny materiałów i pracy sprzętu nie 
        wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „ Sekocenbud ” w miesiącu, w którym 
        kalkulacja jest sporządzana oraz w oparciu o nakłady rzeczowe określone w uzgodnionych przez Strony 
        niniejszej umowy Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), lub innych ogólnie stosowanych 
        katalogach lub nakładach własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego .
    7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce 
        unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym 
        brzmieniu.

    8. Zamawiający zamierzając dokonać zmiany warunków realizacji Przedmiotu umowy, które wykraczają 
        poza zmiany niniejszej umowy dopuszczalne przepisami ustawy Pzp obowiązany jest przeprowadzić 
        nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

    9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których mowa 
        w innych postanowieniach umowy.
§ 14
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia w przypadku gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
e) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia z winy Wykonawcy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) w przypadku nie sporządzenia inwentaryzacji wspólnie przez Wykonawcę i  Zamawiającego, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie,
c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nie nastąpiło z winy Wykonawcy,
e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

§ 15

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru nad realizacją całości przedmiotu zamówienia, w imieniu którego będzie działał ......................................................... tel. ................................... .
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy wiążących poleceń, związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu umowy. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem do zmian w projekcie budowlanym i odstępstwa od projektu jeżeli zmiany te nie wpłyną na prawidłowość wykonania zamówienia i nie zwiększą kosztów wykonania oraz nie spowodują mniejszego dofinansowania ze źródeł poza budżetowych.

4.   Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnił będzie: 
      ......................................................................,tel. ......................................... .
5. O każdej zmianie Inspektora nadzoru, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora nadzoru nie powoduje zmiany niniejszej umowy.

6. O każdej zmianie kierownika budowy Wykonawca zawiadomi niezwłocznie na piśmie Zamawiającego. Zmiana kierownika wymaga zmiany umowy.
§ 16
1.Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

7. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

11. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

16. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 17
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egz., 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
3. Załącznikami do umowy są: 
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
                                                                                                                                                                                                                 ………………………………………..                                             ………………………………………..
        ( Zamawiający )                                                                          ( Wykonawca )






 …………………………………………………
     ( Kontrasygnata Skarbnika )
